### 附表3

规划期内拟整治畜禽养殖场户清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟整治提升养殖场名称 | 养殖种类 | 养殖场地址 | 拟整治提升项目 | 单位 | 数量 | 估算单价（元） | 估算费用（万元） | 合计估算（万元） | 完成时限 |
| 1 | 百盛养殖养鸡专业合作社 | 蛋鸡 | 遂平县嵖岈山镇竹园村 | 沉淀池 | m³ | 2500.00 | 1000元/ m³ | 250.00 | 297.00 | 2025.12.31 |
| 氧化塘 | m³ | 1700.00 | 100元/ m³ | 17.00 |
| 沼气池（黑膜） | m³ | 1000.00 | 200元/ m³ | 20.00 |
| 太阳能沼气（2组） | 组 | 2.00 | 5万元/组 | 10.00 |
| 2 | 遂平县恒昌牧业有限公司 | 生猪 | 遂平县嵖岈山镇土山村 | 雨污分流管沟 | m | 500.00 | 300元/ m | 15.00 | 172.00 | 2025.12.31 |
| 氧化塘 | m³ | 3200.00 | 100元/ m³ | 32.00 |
| 沼气池（红膜） | m³ | 3000.00 | 400元/ m³ | 120.00 |
| 收集池 | m³ | 50.00 | 1000元/ m³ | 5.00 |
| 3 | 祥意养猪场（原徐清林养殖场） | 生猪 | 遂平县常庄镇三里朱村(希望大道北侧) | 晾粪棚 | m2 | 250.00 | 500元/ m2 | 12.50 | 92.50 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 500.00 | 1000元/ m³ | 50.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 1000.00 | 300元/ m | 30.00 |
| 4 | 遂平县丽健农牧有限公司 | 生猪 | 遂平县凤鸣谷风景区管理委员会李尧村南 | 晾粪棚 | m2 | 500.00 | 500元/ m2 | 25.00 | 113.50 | 2025.12.31 |
| 沼气池（黑膜） | m³ | 1500.00 | 200元/ m³ | 30.00 |
| 氧化塘 | m³ | 2000.00 | 100元/ m³ | 20.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 450.00 | 300元/ m | 13.50 |
| 收集池 | m³ | 50.00 | 1000元/ m³ | 5.00 |
| 氧化塘 | m³ | 2000.00 | 100元/ m³ | 20.00 |
| 5 | 遂平县槐树乡鸿基养殖场（赵青山） | 生猪 | 遂平县槐树乡胜桥村二组 | 晾粪棚 | m2 | 300.00 | 500元/ m2 | 15.00 | 189.00 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 1500.00 | 1000元/ m³ | 150.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 800.00 | 300元/ m | 24.00 |
| 6 | 孟宪威养殖场 | 生猪 | 遂平县沈寨镇沈庄村 | 晾粪棚 | m2 | 300.00 | 500元/ m2 | 15.00 | 103.00 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 600.00 | 1000元/ m³ | 60.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 400.00 | 300元/ m | 12.00 |
| 氧化塘-沼气池 | m³ | 800.00 | 200元/ m³ | 16.00 |
| 7 | 遂平县鑫盛源农业发展有限公司 | 奶牛 | 遂平县文城乡上仓 | 晾粪棚 | m2 | 2000.00 | 500元/ m2 | 100.00 | 178.00 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 500.00 | 1000元/ m³ | 50.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 200.00 | 300元/ m | 6.00 |
| 太阳能沼气（2组） | 组 | 2.00 | 5万元/组 | 10.00 |
| 收集池 | m³ | 120.00 | 1000元/ m³ | 12.00 |
| 8 | 遂平鑫旺源养殖有限公司 | 生猪 | 遂平县文城乡官庄村拐庄 | 晾粪棚 | m2 | 300.00 | 500元/ m2 | 15.00 | 107.00 | 2025.12.31 |
| 沼气池（黑膜） | m³ | 2000.00 | 200元/ m³ | 40.00 |
| 氧化塘 | m³ | 3000.00 | 100元/ m³ | 30.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 600.00 | 300元/ m | 18.00 |
| 收集池 | m³ | 40.00 | 1000元/ m³ | 4.00 |
| 9 | 遂平县新旺农牧发展有限公司 | 生猪 | 遂平县阳丰镇罗李村任洼 | 晾粪棚 | m2 | 900.00 | 500元/ m2 | 45.00 | 229.00 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 1400.00 | 1000元/ m³ | 140.00 |
| 沼气池（红膜） | m³ | 550.00 | 400元/ m³ | 22.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 600.00 | 300元/ m | 18.00 |
| 收集池 | m³ | 40.00 | 1000元/ m³ | 4.00 |
| 10 | 八里刘养殖厂（原建华养殖中心） | 生猪 | 遂平县褚堂街道办事处八里刘村 | 晾粪棚 | m2 | 300.00 | 500元/ m2 | 15.00 | 69.00 | 2025.12.31 |
| 沉淀池 | m³ | 450.00 | 1000元/ m³ | 45.00 |
| 雨污分流管沟 | m | 200.00 | 300元/ m | 6.00 |
| 收集池 | m³ | 30.00 | 1000元/ m³ | 3.00 |
| 11 | 总计 | / | / | / | / | / | / | / | 1550.00 | / |

整治提升建设内容主要包括：雨污分流管沟、收集池、沉淀池、氧化塘、沼气池（黑膜、红膜）、太阳能沼气、晾粪棚等。